|  |
| --- |
| **Kære beboere på afd. 9407 - Skelgården**  Der vil i de kommende uger blive udført forskellige typer arbejde i jeres afdeling.  Der vil ske følgende:   * Reparation af kældernedgange. Revner i støttemure udbedres og vægge overfladebehandles. Arbejdet udføres i uge 42 og 43. * Maling af kældergulv. Store dele af kældergulvet, heriblandt de store gange og vaskerier, bliver malet. Arbejdet udføres i uge 44. Mere information vil komme i et brev til alle beboere. * Eftersyn af legeplads. Arbejdet udføres d. 27/10-2016. * Udvidelse af cykelskur med ca. 2 meter. Jeg regner med opstart af arbejdet i starten af November.   Opstår der væsentlige ændringer i den overordnede tidsplan vil i blive orienteret yderligere.  Hvis I har nogen spørgsmål er I velkomne til at kontakte Servicecenter København.  Jeg håber at de forskellige arbejder ikke kommer til at være til gene for jer. |
|  |

Med venlig hilsen  
  
Mathias Lund Mortensen  
Driftskoordinator  
  
Servicecenter København  
Følager 2  
2500 Valby